铁清财发〔2024〕31号

**清河区财政局关于下达2024年第3批**

**财政衔接推进乡村振兴补助资金**

**绩效目标批复的通知**

乡村振兴局：

根据《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)》 (财办农〔2019〕68号)等相关文件要求，现将审核通过的 2024年第2批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标批复给你单位，并就有关事项通知如下。

一、本次批复的绩效目标将作为绩效运行监控、绩效自评、绩效自评抽查或重点绩效评价的重要依据，绩效目标批复后，原则上不作调整，预算执行中因特殊原因确需调整的，按规定程序办理。

二、 请你单位在绩效目标批复后20个工作日内将绩效目标表在政府门户网站上予以公开。

三、 预算执行中，你单位应建立项目绩效目标运行监控机制，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，以确保绩效目标不偏离。定期向区财政局报送绩效目标运行监控表。

四、项目竣工后或每年度预算执行终了，要开展绩效自

评，并将绩效自评结果予以公开。

请按本次批复的通知，认真落实绩效管理各个环节工作要求，充分发挥资金使用效益，提高管理水平，确保年度绩效目标如期实现。

附件：2024年第3批财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目绩效目标表

铁岭市清河区财政局 2024年7月2日

**2024年第3批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位 | 时间进度 | 建设任务及规模 | 筹资方式 | 预算投入资金规模 | 受益对象（脱贫户、监测户及村民） | 绩效目标 | 群众参与联农带农情况 |
| 1 | 产业发展项目 | 张相镇首岳食品有限公司债权项目 | 新建 | 张相镇 | 张相镇人民政府 | 2024.7-2024.12 | 债权投资296万元 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 296 | 脱贫户490户944人监测户1户2人 | 巩固全区脱贫户490户944人监测户1户2人增收，提高产业帮扶人均收益188元，群众满意度高于90%。 | 群众监督机制：为脱贫户提供产业分红，提高脱贫户人均收入。 |
| 2 | 基础设施 | 十八道村基础设施村建设项目 | 新建 | 十八道村 | 张相镇人民政府 | 2024.7-2024.12 | 边沟1000米，及其它配套设施。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 70 | 473户1530人 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% | 群众民主议事决策机制；改善人居环境 |
| 3 | 基础设施 | 南台养殖小区蓄粪池建设项目 | 新建 | 南台村 | 张相镇人民政府 | 2024.7-2024.12 | 1000立方米储粪池。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 29.34 | 760户2113人 | 建设产业配套基础设施，提升产业配套升级，群众满意度超过90% | 群众民主议事决策机制；实现产业配套升级 |
| 4 | 基础设施 | 杨木林子镇郎家屯村基础设施建设项目 | 新建 | 郎家屯村 | 杨木林子镇人民政府 | 2024.7-2024.12 | 边沟1600米，及其他配套基础设施。 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 79 | 304户1080人 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% | 群众民主议事决策机制，改善人居环境。 |
| 5 | 基础设施 | 聂家乡曾家屯村基础设施建设项目 | 新建 | 曾家屯村 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.7-2024.12 | 边沟1100米，及其他配套基础设施。 | 衔接推进乡村振兴 | 80 | 292户961人 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% | 群众民主议事决策机制；改善人居环境。 |
| 6 | 基础设施 | 红旗街后马村基础设施建设项目 | 新建 | 后马村 | 红旗街道办事处 | 2024.7-2024.12 | 水渠560米，水泥路2355米，路灯72盏及配套基础设施。 | 衔接推进乡村振兴 | 79.36 | 813户2254人 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% | 群众民主议事决策机制，改善人居环境。 |
| 7 | 产业发展项目 | 入股沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司发展农产品加工项目 | 新建 | 聂家满族乡 | 聂家满族乡人民政府 | 2024.7-2024.12 | 投入沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司债权100万元。 | 壮大村集体经济资金 | 100 | 村集体 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 |
| 8 | 产业发展项目 | 高标准温室大棚项目 | 新建 | 张相镇 | 张相镇人民政府 | 2024.7-2024.12 | 建设高标准温室采摘大棚项目，设计高标准温室大棚3座。 | 壮大村集体经济资金 | 100 | 村集体 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 |
| 9 | 产业发展项目 | 入股辽宁马丫食品有限公司发展农产品加工项目 | 新建 | 红旗街道 | 红旗街道办事处 | 2024.7-2024.12 | 投入马丫食品有限公司债权100万元。 | 壮大村集体经济资金 | 100 | 村集体 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  | 933.7 |  |  |  |