**2023年第1批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目  类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间  进度 | | 责任单位 | 建设任务及规模 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象（受益脱贫人口数） | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 |
| 开工时间 | 预计竣工时间 | 合计 |
| 1 | 聂家沟村漫水桥项目 | 基础设施 | 改扩建 | 聂家沟村 | 2023年4月 | 2023年5月 | 聂家满族乡人民政府 | 改扩建3处漫水桥，桥体长30米，宽4米。 | 59 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 79人 | 带动我村37户79人，提高脱贫户生产运输能力。 | 进一步增加荷载能力，提升运输能力，保障群众运输农作物安全。 |
| 2 | 聂家沟大东沟产业路项目 | 基础设施 | 新建 | 聂家沟村 | 2023年1月 | 2023年8月 | 聂家满族乡人民政府 | 新建产业作业路1500米 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 79人 | 带动我村37户79人，提高脱贫户生产运输能力。 | 改善道路，方便群众农用机械车辆通行，促进农业产业发展，推进乡村振兴发展。 |
| 3 | 金家沟村美丽乡村项目 | 基础设施 | 新建 | 金家沟村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 聂家满族乡人民政府 | 新建文化广场1000平方米，主干路两侧文化彩墙，主干路绿化，路灯80盏。 | 110 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 28人 | 带动我村10户28人，改善人居环境，提高生活质量。 | 改善人居环境，体色很难改群众业余时间活动场地需求。 |
| 4 | 红花甸村群众活动广场 | 基础设施 | 新建 | 红花甸村 | 2023年4月 | 2023年7月 | 聂家满族乡人民政府 | 新建群众活动广场1处，面积100平方米。 | 20 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 30人 | 带动我村16户30人，改善人居环境，提高生活质量 | 改善人居环境，体色很难改群众业余时间活动场地需求。 |
| 5 | 东老谷峪村田间产业作业路项目 | 基础设施 | 新建 | 东老谷峪村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 聂家满族乡人民政府 | 建设长3000米，宽3.5米，厚20公分田间作业路。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 48人 | 带动我村25户48人，提高脱贫户生产运输能力。 | 改善道路，方便群众农用机械车辆通行，促进农业产业发展，推进乡村振兴发展。 |
| 6 | 西老谷峪村田间产业作业路项目 | 基础设施 | 新建 | 西老谷峪村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 聂家满族乡人民政府 | 建设长3000米，宽3.5米，厚20公分田间作业路。 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 38人 | 带动我村20户38人，提高脱贫户生产运输能力。 | 改善道路，方便群众农用机械车辆通行，促进农业产业发展，推进乡村振兴发展。 |
| 7 | 曾屯村田间产业作业路项目 | 基础设施 | 新建 | 曾屯村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 聂家满族乡人民政府 | 建设长3500米，宽3.5米，厚20公分田间作业路。 | 105 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 25人 | 带动我村14户25人，提高脱贫户生产运输能力。 | 改善道路，方便群众农用机械车辆通行，促进农业产业发展，推进乡村振兴发展。 |
| 8 | 红花甸村美丽乡村项目 | 基础设施 | 新建 | 红花甸村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 聂家满族乡人民政府 | 新建文化广场800平方米，边沟2500延长米，主干路两侧文化彩墙，路灯100盏。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 30人 | 带动我村16户30人，改善人居环境。 | 改善村基础设施，大大改善村容村貌和村民生产生活环境  。 |
| 9 | 红花甸村漫水桥项目 | 基础设施 | 新建 | 红花甸村 | 2023年4月 | 2023年5月 | 聂家满族乡人民政府 | 新建3处漫水桥，桥体长30米，宽4米。 | 67 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 30人 | 带动我村16户30人，改善人居环境。 | 进一步增加荷载能力，提升运输能力，保障群众运输农作物安全。 |
| 10 | 聂家沟村美丽乡村项目 | 基础设施 | 新建 | 聂家沟村 | 2023年4月 | 2023年5月 | 聂家满族乡人民政府 | 路灯200盏、绿化树1000棵、小东沟门护坡100延长米。 | 49.5 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 79人 | 带动我村37户79人，改善人居环境，提高生活质量。 | 改善人居环境，绿化村屯环境。 |
| 11 | 红旗街道后马村美丽乡村建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后马家沟村 | 2023年4月 | 2023年12月 | 红旗街道办事处 | 后马村沿路两侧绿化、排水工程。 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 20人 | 带动后马家沟村20人，改善人居环境，提高生活质量。 | 改善人居环境，绿化村屯环境。 |
| 12 | 货郎屯村广场维修改造项目 | 基础设施 | 新建 | 货郎屯村 | 2023年5月 | 2023年11月 | 向阳街道办事处 | 维修改造货郎屯村三个广场。铺设彩砖，维修1个篮球场地，遮阳棚、公示牌、护栏、健身器材、路灯等。 | 25 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 1837人 | 完成三个广场的硬件设施改造，为货郎屯村村民提供良好的活动场所，群众满意度达95%以上 | 充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。项目建成后，提高群众生活质量，切实提高群众幸福指数。 |
| 13 | 石家堡子村高标准温室大棚项目 | 产业帮扶项目 | 新建 | 张相镇 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张相镇人民政府 | 新建高标准温室大棚2座 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 509户999人 | 巩固509户999人脱贫成果，实现产业帮扶增收48元，脱贫户满意度高于90% | 群众民主议事决策机制， |
| 14 | 石家堡子村产业配套基础设施项目 | 产业配套基础设施 | 新建 | 张相镇 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张相镇人民政府 | 新建采摘园大门1座，作业路600米及配套设施等 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 509户999人 | 巩固509户999人脱贫成果，实现产业帮扶，脱贫户满意度高于90% | 群众民主议事决策机制， |
| 15 | 辽宁新大地化肥制造有限公司项目 | 产业帮扶项目 | 新建 | 张相镇 | 2023年1月 | 2023年12月 | 各乡镇街人民政府 | 债权投资项目 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 509户999人 | 巩固509户999人脱贫成果，实现产业帮扶人均增收240元，脱贫户满意度高于90% | 群众民主议事决策机制， |
| 16 | 辽宁千喜豆制品厂项目 | 种养殖加工 | 新建 | 前马村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张相镇人民政府 | 占地15亩，建设厂房及豆制品加工设备。 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 223人 | 巩固全镇125户223人脱贫户增收，人均收益1076元。群众满意度高于90%。 | 群众民主议事决策机制， |
| 17 | 张相屯村休闲健身广场项目 | 基础设施 | 新建 | 张相屯村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 张相镇人民政府 | 修建混凝土硬化500平方米，场地平整、广场矮墙，凉亭一座、健身器材若干、广场照明灯、休息长凳、植树绿化。 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 61人 | 在村域内实施公益性设施项目，改善村容村貌，群众满意度高于90%。 | 群众民主议事决策机制 |
| 18 | 小额信贷项目 | 金融帮扶 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 乡村振兴局 | 为脱贫户提供5万元以下，3年期内，财政全额贴息，免抵押、免担保的贷款 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区520户1020人 | 巩固509户999人脱贫成果，防止11户21人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% | 群众监督机制；带动脱贫人口就业 |
| 19 | 公益岗项目 | 公益岗位 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 乡村振兴局 | 为全区167人有劳动能力、有参与劳动意愿的脱贫人口提供公益岗位 | 20 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 167人 | 巩固脱贫成果，实现167人就业，群众满意度超过90% | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供贷款 |
| 20 | 雨露计划项目 | 教育帮扶 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 乡村振兴局 | 补助中、高职职业教育学生15人 | 4.5 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 15人 | 巩固脱贫成果，实现2人继续接受中高职教育，群众满意度超过90% | 群众监督机制；带动脱贫学生享受中高职教育 |
| 21 | 防贫保项目 | 金融帮扶 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 乡村振兴局 | 为1020人（其中21人为监测户）续保“防贫保” | 30.6 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 1020人 | 巩固999人脱贫成果，防止21人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供保险 |
| 22 | 代缴城乡居民基本医疗保险 | 健康帮扶 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 乡村振兴局 | 为268人代缴“城乡居民基本医疗保险” | 9.38 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 268人 | 群众民主监督机制；提高群众抗风险能力 | 巩固268人脱贫成果，群众满意度超过90%。 |
| 23 | 项目管理费 | 项目管理 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 乡村振兴局 | 帮扶项目管理 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 999人 | 巩固999人脱贫成果，群众满意度超过90% | 群众监督机制：保障产业项目管理 |
| 24 | 统计监测费 | 统计监测 | 续建 | 清河区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 统计局 | 脱贫成效监测 | 2.2 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 1020人 | 巩固509户999人脱贫成果，防止11户21人监测户返贫致贫，监测收入水平防止返贫致贫，群众满意度超过90% | 群众监督机制，提供脱贫成效监测服务。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1752.18 |  |  |  |  |